附件

各水体治理完成情况一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇****（街道）** | **行政村** | **小微水体名称** | **主要治理措施** | **治水****状况** | **备注** |
| 1 | 大陈 | 夏家 | 夏家塘 | 清淤 | 已完成 | 下一步放水 |
| 2 | 大陈 | 大唐 | 祠堂门塘 | 截污控污 | 已完成 |  |
| 3 | 大陈 | 大唐 | 天井头塘 | 截污控污 | 已完成 |  |
| 4 | 大陈 | 早田坂 | 灰山底塘 | 清淤整治 | 已完成 |  |
| 5 | 大陈 | 早田坂 | 湖塘 | 清淤整治 | 已完成 |  |
| 6 | 大陈 | 乌龙 | 祥华门头塘 | 清淤整治 | 已完成 | 死水塘 |
| 7 | 大陈 | 早田坂 | 后坂溪 | 清淤 | 已完成 |  |
| 8 | 大陈 | 红星 | 水库排水渠 | 清淤 | 已完成 |  |
| 9 | 大陈 | 夏家 | 夏家内溪 | 清淤、砌堪 | 已完成 |  |
| 10 | 大陈 | 夏家 | 大陈溪夏家段 | 清淤、砌堪 | 已完成 |  |
| 11 | 大陈 | 红星 | 丰足溪 | 清淤 | 已完成 |  |
| 12 | 大陈 | 红星 | 莲塘溪 | 清淤 | 已完成 |  |
| 13 | 大陈 | 大陈 | 大陈溪大陈段 | 清淤、砌堪 | 已完成 |  |
| 14 | 大陈 | 乌龙 | 丰足溪乌龙段 | 清淤 | 已完成 | 砌堪进行中 |
| 15 | 凤林 | 大悲山 | 毛利温塘 | 清淤整治、截污控污 | 已完成 |  |
| 16 | 凤林 | 白沙 | 张家弄塘 | 清淤 | 已完成 |  |
| 17 | 凤林 | 凤溪 | 溪淤际尾塘 | 生态修复、景观提升 | 已完成 |  |
| 18 | 凤林 | 茅坂 | 莲心塘 | 清淤、景观提升 | 已完成 | 景观提升中 |
| 19 | 凤林 | 高坂 | 后周1号 | 清淤整治、截污控污、水系连通 | 已完成 |  |
| 20 | 凤林 | 株树 | 玉栏坞塘 | 清理淤泥、安装围栏 | 已完成 | 下一步安装围栏 |
| 21 | 凤林 | 游溪 | 白砂坞 | 清淤疏浚 | 已完成 | 死水塘 |
| 22 | 凤林 | 政棠 | 祠堂门口塘 | 清淤 | 已完成 |  |
| 23 | 凤林 | 南坞 | 月眉湖 | 清淤 | 已完成 |  |
| 24 | 凤林 | 苗青头 | 晒谷地 | 清淤疏浚、景观提升 | 已完成 | 死水塘，下一步景观提升 |
| 25 | 凤林 | 官田 | 八家门头塘 | 建设护栏，对四边进行绿化 | 已完成 | 下一步绿化 |
| 26 | 凤林 | 花溪岙 | 杨家坞大门塘 | 清淤、修复 | 已完成 | 死水塘 |
| 27 | 凤林 | 大悲山 | 桃花山渠道 | 清淤及修复 | 已完成 |  |
| 28 | 凤林 | 白沙 | 水堆淤路边渠 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 29 | 凤林 | 凤祥 | 下坂排水渠 | 清淤疏竣 | 已完成 |  |
| 30 | 凤林 | 凤溪 | 吉安水渠 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 31 | 凤林 | 凤里 | 凤林地方灌溉渠 | 清淤 | 已完成 |  |
| 32 | 凤林 | 茅坂 | 八角井小区排水沟 | 清淤、砼浇筑边沟加盖板 | 已完成 |  |
| 33 | 凤林 | 英岸 | 西干支渠英岸段 | 清淤疏浚、截污控污、水系联通 | 已完成 | 枯水时段 |
| 34 | 凤林 | 株树 | 永坞垄 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 35 | 凤林 | 游溪 | 山突垄支渠 | 清淤及修复 | 已完成 |  |
| 36 | 凤林 | 政棠 | 姜家岭至游溪 | 水系联通 | 已完成 | 砌堪进行中 |
| 37 | 凤林 | 南坞 | 内祠至外祠渠 | 人工清淤底板铺石 | 已完成 |  |
| 38 | 凤林 | 花溪岙 | 里塘坞中渠 | 清渠、除草 | 已完成 | 砌堪进行中 |
| 39 | 凤林 | 卅二都 | 村部后屋至老乡政府水沟 | 清淤、水系连通 | 已完成 |  |
| 40 | 凤林 | 卅二都 | 里塘坞溪 | 生态修复、水系连通、绿化景观提升 | 已完成 |  |
| 41 | 凤林 | 桃源 | 荷花墩小溪 | 清淤泥、除杂草 | 已完成 |  |
| 42 | 凤林 | 高坂 | 门头圳 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 43 | 凤林 | 中岗 | 李家坝溪 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 44 | 凤林 | 苗青头 | 上桥头溪 | 清淤、生态修复、绿化景观提升 | 已完成 | 下一步景观提升 |
| 45 | 凤林 | 官田 | 门头溪(黄泥至黄柿坞) | 清理溪底淤泥和杂物,溪边杂草杂木 | 已完成 |  |
| 46 | 贺村镇 | 陈塘村 | 上份塘 | 清淤疏浚、景观提升 | 已完成 |  |
| 47 | 贺村镇 | 后源村 | 东山门头塘 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 48 | 贺村镇 | 龙头村 | 村边塘 | 清淤、景观提升 | 已完成 | 基本枯水时段，下一步积水、景观提升 |
| 49 | 贺村镇 | 陈塘村 | 下份塘 | 清淤疏浚 | 已完成 | 死水塘 |
| 50 | 清湖镇 | 路陈村 | 三溪桥 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 51 | 清湖镇 | 蔡家山村 | 宅上湖渠 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 52 | 清湖镇 | 蔡家村 | 十六局料场塘1 | 填埋 | 已完成 |  |
| 53 | 清湖镇 | 蔡家村 | 十六局料场塘2 | 清淤 | 已完成 |  |
| 54 | 清湖镇 | 浮桥头村 | 伍百湖沟渠 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 55 | 清湖镇 | 浮桥头村 | 快速通道边沟 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 56 | 清湖镇 | 泉家弄村 | 门头塘 | 清淤疏浚、景观提升 | 已完成 |  |
| 57 | 清湖镇 | 泉家弄村 | 泉水塘 | 清淤疏浚、景观提升 | 已完成 |  |
| 58 | 清湖镇 | 贺周村 | 里后周塘 | 清淤、景观提升 | 已完成 | 水源与农田用水混合，建议下一步进行水源分离工作 |
| 59 | 清湖镇 | 贺仓村 | 社屋底渠道 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 60 | 清湖镇 | 贺仓村 | 茹菇垄塘 | 清淤疏浚 | 已完成 | 旁边有一生活污水处理池，有异味 |
| 61 | 清湖镇 | 东儒村 | 郭步门前塘 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 62 | 清湖镇 | 东儒村 | 山垄门前塘 | 清淤疏浚 | 已完成 | 死水塘，水面漂浮物，建议引入旁边水源 |
| 63 | 清湖镇 | 花园岗村 | 花园岗水渠 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 64 | 清湖镇 | 读溪口村 | 典口垄塘 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 65 | 清湖镇 | 和睦村 | 瓦窑大塘 | 清淤疏浚 | 已完成 | 下一步景观提升 |
| 66 | 坛石镇 | 定家坞村 | 定家坞塘 | 清淤、景观提升 | 已完成 |  |
| 67 | 坛石镇 | 定家坞村 | 定家坞溪流 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 68 | 坛石镇 | 郭丰村 | 坞口塘 | 清淤疏浚 | 已完成 | 死水塘，水面浮油现象 |
| 69 | 坛石镇 | 郭丰村 | 麻子坞塘 | 清淤 | 已完成 | 工程还在继续，五月底完成 |
| 70 | 坛石镇 | 郭丰村 | 桐树坞塘 | 清淤 | 已完成 | 工程还在继续，五月底完成 |
| 71 | 坛石镇 | 五圳村 | 村委边沟渠 | 清淤、景观提升 | 已完成 |  |
| 72 | 坛石镇 | 五圳村 | 五圳善正屋边沟渠 | 清淤、景观提升 | 已完成 | 旁边鱼塘水质颜色偏深，有不明浮油 |
| 73 | 坛石镇 | 五圳村 | 彭家坂塘 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 74 | 坛石镇 | 鳌头村 | 鳌头地方水沟 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 75 | 坛石镇 | 鳌头村 | 前达垄至东塘坞 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 76 | 坛石镇 | 占村村 | 研岭垄塘 | 清淤疏浚 | 已完成 | 死水，水面有漂浮物 |
| 77 | 坛石镇 | 占村村 | 研岭垄至占村小溪流 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 78 | 坛石镇 | 上溪村 | 东青垄 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 79 | 坛石镇 | 上溪村 | 岗坞塘 | 清淤疏浚、景观提升 | 已完成 |  |
| 80 | 坛石镇 | 上溪村 | 杨家里坞塘 | 清淤疏浚、景观提升 | 已完成 |  |
| 81 | 坛石镇 | 横渡村 | 际上下屋塘 | 清淤 | 已完成 | 水体颜色为棕色，水塘周围环境需要提升 |
| 82 | 坛石镇 | 横渡村 | 上塘边村 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 83 | 坛石镇 | 郭丰坞村 | 月亮塘 | 清淤疏浚 | 已完成 | 工程还在做，下一步景观提升 |
| 84 | 坛石镇 | 占塘村 | 吕金塘 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 85 | 坛石镇 | 占塘村 | 泉尾大塘 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |
| 86 | 坛石镇 | 占塘村 | 周家坞塘 | 清淤疏浚、景观提升 | 已完成 |  |
| 87 | 坛石镇 | 坛石村 | 集镇排污站出水沟 | 清淤疏浚 | 已完成 |  |